| SIPEI |  | Sistema de Predicción Estadística de Inmisión |
| --- | --- | --- |
| SIPEI 2010 |  |  |

ÍNDICE

1.	Introducción	3

2.	Alcance y continuación de los trabajos	5

2.1.	modelos de predicción	5

2.2.	metodologías de clasificación	5

2.3.	nueva visualización	6

3.	integración en medas	6

4.	Duración y cronograma	7

5.	Presupuesto	8

# Introducción

Las Centrales Térmica y de Ciclo Combinado de As Pontes constituyen uno de

los centros productivos propiedad de Endesa Generación S.A., situado en el

municipio de As Pontes de García Rodríguez, al noroeste de la provincia de

A Coruña.

Las Centrales tienen implantado un Sistema de Control Suplementario de la Contaminación Atmosférica que incluye la adquisición de datos de calidad de aire en tiempo real, su tratamiento y la realización de operaciones específicas que nos ayuden a la reducción de emisiones. Esto es útil cuando las condiciones meteorológicas son adversas para la difusión del penacho emitido y/o se dan episodios significativos de alteración de calidad del aire en el entorno de estas.

Los datos de calidad de aire en tiempo real se adquieren mediante una Red de Vigilancia de la Calidad atmosférica constituida por 13 estaciones automáticas, distribuidas en un ratio de aproximadamente 30 km alrededor de las centrales. Además, también se dispone de una estación meteorológica central llamada Estación de A Mourela. Estas estaciones, proporcionan continuamente medidas en continuo de diversos contaminantes y variables meteorológicas.

Notemos que hace un año la situación era distinta, puesto que teníamos 17 estaciones automáticas. Este cambio en el número de estaciones, fue debido a que se eliminaron cuatro estaciones y se reubicaron tres estaciones; la estación D6-Vilariño es reemplazada por G5-A Cabana, la estación F7-As Neves es reemplazada por F8-Maciñeira y la estación C8-Abelleira por B8-Marraxón.

Las coordenadas para las nuevas estaciones son las siguientes:

- G5-A Cabana: 43º29’34.33’’ N y 8º15’1.44’’ O

- F8-Maciñeira: 43º26’43.20’’ N y 7º55’5.46’’ O

- B8-Marraxón: 43º28’15.23’’ N y 7º50’24.40’’ O

Una vez en funcionamiento las 3 tres estaciones reubicadas se eliminaron las siguientes: E3-Pena Feixa, F6-Fraga Eume, G4-Furado y H1-Recemel.

En los últimos años, se han efectuado mejoras en el sistema de predicción Estadística de Inmisión, denominado SIPEI. Actualmente, SIPEI utiliza datos de inmisión minutales disponibles en el sistema MEDAS para obtener predicciones de los valores de dixióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno, con media hora de antelación, usando modelos aditivos. Este sistema de predicción también  nos proporciona una predicción probabilística de superación de los niveles de SO2 y NOx; teniendo en cuenta los límites contemplados en la legislación vigente.

Además, SIPEI establece una predicción de cuál es el origen de los episodios de alteración de calidad de aire, ya que estos pueden ser causados por la Central Térmica, el Ciclo Combinado u otros posibles focos como por ejemplo el tráfico o las actividades agrícolas de la zona. Esta última metodología se incorporó recientemente.

Junto con el desarrollo estadístico se ha implantado una aplicación informática que permite a los usuarios de SIPEI tener acceso a las predicciones puntuales y espaciales, generar gráficas de predicción y datos reales, visualizar los mapas de inmisión, en el entorno de la Central Térmica y del Ciclo Combinado, y consultar datos históricos. En esta aplicación informática también se hace visible la clasificación de los episodios de la calidad del aire; con predicciones de si el episodio de alteración de calidad de aire es causado por  la Central Térmica o el Ciclo Combinado.

# Alcance y continuación de los trabajos

La puesta en marcha del Ciclo Combinado ha planteado una nueva necesidad, determinar cuál es el origen de los episodios de alteración de la calidad del aire, pues estos pueden ser causados por la Central Térmica, el Ciclo Combinado u otros posibles focos.

Como consecuencia, el programa de Visualización de la Predicción de Inmisión (VPR_INM 2007) se ha tenido que adaptarse a la nueva situación. Los usuarios además de tener acceso a los datos provenientes del Ciclo Combinado y a las predicciones dadas por los modelos adictivos ahora también tienen acceso a la identificación del origen de un episodio.

Además, también se realizaron cambios en el programa de visualización debidos a las modificaciones en la Red de Vigilancia (número y ubicación de las estaciones, nuevas medidas de contaminantes…). Esta modificación se hace de forma conjunta para la Central y el Ciclo Combinado.

Así, los trabajos realizados en el periodo 2008-2009, se ha centrado en el desarrollo de una metodología estadística de clasificación que permite predecir cuál es el origen de los episodios de contaminación atmosférica y en el desarrollo de una nueva visualización.

## modelos de predicción

Recientemente se han incorporado los modelos aditivos para la tendencia que permiten predecir el comportamiento de las variables de inmisión NOx y SO2 con media hora de antelación (periodo 2007-2008). Estos modelos se han validado (periodo 2008-2009) con los datos más recientes  para el  SO2  y para el NOx .

En esta etapa, actualizaremos las matrices históricas; pues estas deben ser actualizadas cada cierto tiempo para que reflejen mejor lo que sucede actualmente; por tanto, los procesos estarán en continua validación.

Actualmente, se está trabajando en el refinamiento de los modelos de predicción con la incorporación de la cointegración en los errores del modelo.

## metodologías de clasificación

Durante el periodo 2008-2009 se diseñaron metodologías que permiten predecir si la Central Térmica o el Ciclo Combinado es el causante del episodio y sugerir una línea de actuación. Estas metodologías de clasificación tienen en cuenta:

- Los cambios en la Red de Vigilancia y dos nuevas variables: la distancia y dirección de las estaciones.

- Variables meteorológicas: dirección y velocidad del viento.

Esta nueva metodología de clasificación, que incorpora las variables meteorológicas, solo se usa para predecir si es el ciclo combinado el causante del origen del episodio. En cambio, para predecir si es la Central Térmica el causante del origen del episodio se usa el modelo de ratios.

En esta etapa, se propone estudiar la viabilidad de extender esta nueva metodología para descartar que el causante del origen del episodio sea la Central Térmica.

## Aplicación de visualización

Durante el periodo 2008-2009 se elaboraron dos versiones del programa de Visualización de la Predicción de Inmisión.

El motivo por el que fue necesaria una nueva versión de visualización fue el cambio en la red de estaciones y se aprovechó esta situación para realizar numerosos cambios que se habían pedido. De estas modificaciones surge la versión VPR_INM_2007-v.3.0.0.0. Aunque más adelante fue necesaria otra versión que tuviese en cuenta las nuevas metodologías para la identificación del origen de un episodio. Esta versión es la VPR_INM_2007-v.3.1.0.0.

En esta etapa, no se prevén cambios en la visualización pero siempre pueden surgir necesidades que obliguen a desarrollar una nueva versión.

# integración en medas

Durante el periodo 2008-2009 se observó que no es apropiado mantener el Sistema de Predicción en un PC. Necesitamos un entorno más seguro con mayor soporte y estabilidad pero que nos permita seguir trabajando igual aunque perdamos flexibilidad.

Después de que en numerosas reuniones se hablase de la posibilidad de integrar el sistema de predicción en medas fue el día 02/10/09 cuando esto empezó a ponerse en marcha. Este día, tuvo lugar una reunión en As Pontes en la que estuvieron representados el departamento de medioambiente de la Central Térmica, MEDAS y el departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Santiago de Compostela. En esta reunión, se estudió la posibilidad de integrar el sistema predicción en la plataforma MEDAS. Con este cambio, se gana mantenimiento, seguridad y estabilidad.

Para llevar a cabo este cambio es necesario una documentación detallada de la estructura de nuestro sistema de predicción para que la instalen en el servidor de MEDAS. Así como, las herramientas que son utilizadas para calcular la predicción. Por lo que, también se debe documentar el entorno estadístico R (versión 2.9.2.) en el que se trabajará.

# Duración y cronograma

La duración del proyecto será desde el 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubre de 2010 y las fechas previstas para las actividades son:

- Integración en MEDAS: 1 Noviembre – 31 Marzo.

- Actualización de matrices históricas de NOx de fondo de las estaciones: 1 Noviembre – 28 Febrero.

- Continuación del estudio de los modelos semiparamétricos con respuesta bidimensional incorporando mejoras con la cointegración para predicción puntual y con intervalos: 1 Noviembre – 31Octubre.

- Continuación del estudio de los modelos funcionales de predicción: 1 Noviembre – 31 Octubre

- Implantar y complementar los modelos con la incorporación de datos direccionales: 1 Abril – 31 Octubre.

- Mejoras de las herramientas de clasificación basadas en la relación de cointegración: 1 Enero – 31 Octubre.

- Diseño de nuevas herramientas de clasificación basadas en datos direccionales: 1 Junio – 31 Octubre.

- Elaboración y revisión de informe del proyecto: 1 Septiembre – 31 Octubre.

# Presupuesto

El presupuesto del proyecto SIPEI 2010 es el mismo que el del anterior proyecto, SIPEI 2009: 42000€